DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2026/174 uzavřené dne 29. 5. 2026 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

číslo dodatku Objednatele:	SML/2026/174-1

číslo dodatku Zhotovitele:

Článek I.

Objednatel:	Město Čelákovice

se sídlem:	náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice

zastoupené:	Ing. Josefem Pátkem, PhD., starostou města

IČ:	00240117

DIČ: 	CZ00240117

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	Caminus spol. s r.o.

se sídlem:	Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1

jednající:	Ing. Jiří Koutný

IČ: 	47541300

DIČ:	CZ47541300

(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ dále společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. SML/2026/174-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Článek II.

- Článek III. odst. 2 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se mění po dohodě Smluvních stran takto:

- „Zhotovitel se zavazuje dokončit obnovu technologie kotelny do 7. 9. 2026.“

- Článek III. odst. 3 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se mění po dohodě Smluvních stran takto:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 7. 10. 2026. Termínem dokončení realizace díla je rozuměno datum předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.“

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Článek III.

- Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

- Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města Čelákovic č. 17/2026/4.2 ze dne 18. 8. 2026.

- Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovicích dne …………………….	V Praze dne ………………………

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

Ing. Josef Pátek, PhD.		            Ing. Jiří Koutný

starosta města	                  jednatel společnosti